MINICODE PROJECT REPORT

MiniCode

项目可行性分析报告

按模块和功能开发顺序说明

项目结论 MiniCode 作为学习项目和个人 Coding Agent 原型是可行的。基础运行、工具、Trace、Skill、Memory 和 Context 已经能够工作；后续继续完成多 Agent、安全和 MCP 即可。

报告重点

项目是做什么的  ·  每个模块有什么功能  ·  当前完成到哪里  ·  后面按什么顺序继续

2026 年 6 月 19 日

依据：本地代码、README、SDD、每日学习文档和测试结果

# 1. 项目概况

## 为什么做 MiniCode

MiniCode 是一个用 Python 手写 Coding Agent 的学习项目。目的不是马上做成商业产品，而是把 Agent 的运行流程、工具调用、权限、记忆和上下文管理真正写一遍。

## MiniCode 要做什么

接收一个代码任务，并创建一次 Run。

让模型决定下一步动作，并调用文件、Shell、Git 等工具。

记录 Step、Event、工具结果和最终回答，方便查看与复盘。

在危险操作前检查权限，必要时等待人工确认。

通过 Skill、Memory 和 Context 支持更长、更复杂的任务。

## 模块开发顺序

| 顺序 | 模块 | 主要作用 | 当前情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Runtime | 管理 Run、Step、Event 和状态 | 已完成 |
| 2 | Workspace 与工具 | 读取、修改文件并执行命令 | 已完成 |
| 3 | Agent 与 LLM | 让模型生成并执行动作 | 已完成 |
| 4 | Trace | 保存和查看运行过程 | 已完成 |
| 5 | Skill | 加载可复用任务说明 | 已完成 |
| 6 | Memory | 保存短期和长期信息 | 已完成主线 |
| 7 | Context | 控制提示词内容和长度 | 已完成主线 |
| 8 | Hooks / SubAgent | 统一扩展点和受控子任务 | 完成基础契约 |
| 9 | 安全与 MCP | 加强权限并接入外部工具 | 待继续 |

依据：README.md、docs/SDD.md、docs/stage2/roadmap.md。

# 2. Runtime 核心模块

Runtime 是整个项目最早完成的部分。它负责表示一次任务是怎样开始、执行、结束或失败的。

当前状态 Run、Step、Event、状态流转和 TraceRecorder 已完成，并有对应测试。

### Run

表示一次完整任务。Run 保存任务编号、当前状态、创建时间、结束时间和运行 metadata。

### Step

表示任务中的一个步骤，例如模型思考、工具调用或最终回答。一个 Run 可以包含多个 Step。

### Event

记录步骤中发生的具体事情，例如模型输出、工具结果、错误或最终内容。

### 状态机

限制 Run 只能按照允许的顺序变化，例如 pending → running → completed / failed，避免出现不合理状态。

## 基本运行过程

用户任务 → 创建 Run → 添加 Step → 记录 Event → 更新 Run 状态 → 输出结果

## 这个模块为什么可行

数据结构简单，职责清楚。

每次状态变化都有测试，出现问题容易定位。

后面的 Agent、工具和 Trace 都可以复用这些基础对象。

依据：docs/days/day01_runtime_models.md 至 day03_trace_recorder.md；src/minicode/models.py、trace.py。

# 3. Workspace 与工具模块

这个模块让 Agent 不只会生成文字，还能在限定的工作区中读取文件、修改代码和运行命令。

当前状态 文件、Shell、Git 只读工具、结构化替换和统一 ToolRegistry 已完成。

### Workspace

负责工作区路径检查、文件列表、文本读取和关键词搜索，防止工具访问工作区以外的位置。

### File Tools

支持读文件、写文件、判断文件是否存在、生成 diff，以及按旧文本进行结构化替换。

### Shell Tools

在工作区中运行命令，记录 stdout、stderr、退出码和超时结果。

### Git Tools

目前提供 git status 和 git diff 等只读能力，先用于查看变更，不直接自动提交。

### ToolRegistry

统一保存工具名称、说明、参数、处理函数和权限检查。Agent 不需要为每个工具写一套单独调用逻辑。

## 一次工具调用怎么走

AgentAction → ToolRegistry.call → 权限检查 → 执行工具 → ToolResult → Trace

所有工具都返回统一的 ok、summary、error 和 details。

危险文件或命令可以在执行前被允许、审核或拒绝。

依据：Day 04-07、Day 31-35；src/minicode/workspace.py、tools/、permissions.py。

# 4. Agent 与 LLM 模块

Agent 模块把“模型给出动作”和“本地工具执行动作”连接起来。项目先用 MockLLM 学习流程，再接入真实 OpenAI-compatible 模型。

当前状态 Action 解析、Prompt Builder、真实模型客户端、配置读取和 CLI agent 模式已完成。

### AgentAction

统一表示模型下一步要做什么。动作可以是调用工具，也可以是输出 final。

### Action Parser

把模型返回的 JSON 文本解析成 AgentAction，并检查 tool、args 和 final 等字段。

### Prompt Builder

把用户任务、工具说明、历史 observation、Skill 摘要和上下文内容整理成提示词。

### TextLLM 与模型客户端

TextLLM 保持统一 generate 接口；OpenAICompatibleTextClient 负责调用兼容接口并包装错误。

### MiniCodeAgent

循环调用模型、验证动作、执行工具、记录结果，直到得到 final、发生错误或超过最大步骤数。

## Agent Loop

读取任务 → 生成动作 → 校验动作 → 调用工具 → 保存 observation → 再次生成动作 → final

模型错误、JSON 解析错误和工具错误都会写入 Trace。

配置支持 provider、model、base_url 和 API key。API key 后续应统一改为环境变量。

依据：Day 09-19；src/minicode/agent.py、config.toml。

# 5. Trace 与持久化模块

Trace 用来回答“这次任务做了什么、为什么失败、调用了哪些工具”。这是调试 Agent 最直接的资料。

当前状态 保存、读取、列表、清理、筛选、详情、Markdown 报告和文件导出均已完成。

## 主要功能

| 功能 | 作用 |
| --- | --- |
| save_trace | 把一次运行保存为本地 JSON |
| trace | 查看一条 Trace 的摘要或详细内容 |
| traces | 列出最近 Trace，并按 mode、provider、model 或任务筛选 |
| cleanup-traces | 清理旧文件，避免 Trace 一直增加 |
| Markdown 报告 | 把运行过程整理成便于阅读的复盘文档 |
| Artifact | 工具输出过长时保存为文件，Trace 只保留摘要和引用 |

## Trace 中保存什么

Run 的 task、mode、workspace、provider 和 model。

每个 Step 的类型、时间和 metadata。

模型结果、工具参数、工具输出、错误和 final。

## 实际价值

测试失败时可以直接查看是哪一步出错。

以后增加多 Agent 或 MCP 时，仍然可以使用同一套记录格式。

依据：Day 19-29、Day 57-60；src/minicode/persistence.py、context/artifacts.py。

# 6. Skill 模块

Skill 是一份告诉模型“某类任务应该怎么做”的 Markdown 说明。它不是新工具，真正的执行仍然通过 ToolRegistry。

当前状态 项目级/用户级 Skill 加载、摘要注入、路由、按需读取和候选审批流程已完成。

### Skill 数据结构

一个 Skill 包含 name、description、content 和 tags，保持结构简单。

### Skill Loader

从项目 .minicode/skills 或用户目录读取 SKILL.md。项目级 Skill 优先。

### Summary Injection

提示词先只放 Skill 名称和简介，避免一次加入过多正文。

### Skill Router

根据任务选择可能有用的 Skill；任务明确写出 Skill 名称时优先直接命中。

### load_skill 工具

模型真正需要完整说明时，再调用 load_skill 读取 content。

### Skill Candidate

Procedural Memory 可以生成候选 Skill，但必须经过 approve / reject / promote，不能自动进入正式目录。

## 工作流程

发现 Skill → 注入摘要 → 路由选择 → load_skill → 按说明调用已有工具 → 记录 Trace

依据：Day 36-41、Memory-Skill Bridge；src/minicode/skills.py、skill_routing.py、memory/skill_candidate.py。

# 7. Memory 模块

Memory 用来保存一次会话中的信息，并把有用内容沉淀为长期记忆。它解决的是“下一次运行还能不能记住”。

当前状态 Session、工作记忆、摘要、情景/语义/流程记忆、图谱、时间事实、检索和 Review 已完成主线。

## 短期记忆

### Session 与 Message History

Session 组织多次 Run；消息历史从 Trace 中提取用户任务、工具结果、错误和最终回答。

### Working Memory

保存当前目标、已完成内容、待办、约束和最近消息，帮助下一次运行继续工作。

### Session Summary

当历史太长时压缩较早消息，同时保留最近消息原文。

## 长期记忆

### Episodic Memory

保存一次具体经历，例如某个任务做了什么、结果如何。

### Semantic Memory

从经历中提取比较稳定的事实。

### Procedural Memory

保存可以重复使用的做事步骤，并可生成 Skill Candidate。

### Memory Graph 与 Temporal Facts

连接会话、任务、实体和关系，并记录事实的时间、冲突和替代状态。

### Hybrid Retrieval

组合关键词、向量准备数据和图遍历，再通过 Ranking Policy 排序。

依据：Day 42-55；src/minicode/memory/。

# 8. Context 模块

Context 模块决定每次请求模型时放入哪些内容，以及内容太长时怎么缩短。它直接影响模型是否能看到正确资料。

当前状态 Context Layer、工具结果摘要、Artifact、Token Estimate、自动压缩和 Context Review 已完成。

### Context Layer

把系统说明、任务、工具、Skill、Memory、历史消息和当前 observation 分层组织。

### Tool Result Summary

工具输出过长时先生成短摘要，减少提示词长度。

### Artifact Placeholder / Read Tool

把完整长内容存入 artifact，提示词只放占位信息；需要时再读取。

### Prompt Cache 与 Decision Freeze

缓存相同提示词结果，并冻结已经做出的关键决定，减少重复计算和前后变化。

### Token Estimate 与 Auto Compaction

估算上下文大小；超过阈值时压缩较早内容，保留重要信息和最近消息。

### Context Review

检查各层内容、大小、压缩结果和是否存在重复或遗漏。

## 简单理解

Memory 负责“保存什么”，Context 负责“这次给模型看什么”。

依据：Day 56-63；src/minicode/context/、memory/context.py。

# 9. Permission、Hooks 与 SubAgent

这部分负责控制高风险操作，并为后续多 Agent 提供统一入口。目前已经完成基础控制结构，还没有完成全部角色型 SubAgent。

当前状态 Permission 和 Hook Runtime 已可用；SubAgent 完成任务/结果契约、Policy、Executor 接口和 run_subagent 工具。

### Permission Reviewer

根据文件路径或命令内容返回允许、需要审核或拒绝，避免危险操作直接执行。

### Hooks

在工具调用前后运行统一逻辑，例如权限检查、记录信息或阻止调用。

### SubAgentTask

保存角色、目标、上下文、工具白名单、路径范围、最大步骤数和主 Run 编号。

### SubAgentResult

返回状态、摘要、证据、artifact、修改路径和 metadata。

### SubAgentPolicy

由主 Agent 设置 reviewer、tester、implementer 可以使用哪些工具和路径，模型不能自行扩大权限。

## 当前完成与下一步

| 内容 | 状态 |
| --- | --- |
| SubAgent 基础数据结构与工具契约 | 已完成 |
| Reviewer SubAgent | 待开发 |
| Tester SubAgent | 待开发 |
| Implementer SubAgent | 待开发 |
| 主 Agent 审批、Fork、多 Agent Review | 待开发 |

依据：Hook Runtime 补充章节、Day 64、Stage 2 Roadmap。

# 10. CLI、测试与当前问题

## CLI 入口

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| fixed | 执行预先写好的固定任务 |
| agent | 使用配置的模型运行 Agent Loop |
| trace / traces | 查看一条或多条 Trace |
| cleanup-traces | 清理旧 Trace |
| memory-review | 检查 Memory 数据 |
| context-review | 检查 Context 层与压缩情况 |
| skill-candidate-review | 管理候选 Skill |

## 测试情况

结果 运行 python3 -m pytest -q tests，共 351 项测试通过。测试速度约 1 秒，适合频繁回归。

## 目前需要先处理的问题

直接运行 python3 -m pytest -q 会误收集 references 中的参考项目测试。应在 pyproject.toml 增加 testpaths = ["tests"]。

工作区中有较多未提交变更，应该先整理成一个可回滚的 Git 基线。

配置文件曾支持明文 API key，后续应只从环境变量读取，并检查是否有旧密钥需要撤销。

agent.py 和 cli.py 文件较大，后续可以按职责拆分，但不需要一次改完。

依据：pyproject.toml、src/minicode/cli.py；2026-06-19 本地测试与 Git 状态。

# 11. 参照常见 Coding Agent 的目标功能

这一部分不是 MiniCode 当前已经全部完成的能力，而是参考常见 Coding Agent 的使用方式，为后续开发整理的目标。

## 一次完整任务应该怎样执行

接收任务 → 扫描仓库 → 给出计划 → 修改代码 → 运行测试 → 展示 diff → 用户批准 → Git 提交或生成交付结果

## 建议补充的功能

| 功能 | 简单说明 | 建议放入的模块 |
| --- | --- | --- |
| 仓库自动了解 | 先读取目录、README、配置和相关代码，再开始修改 | Workspace / Context |
| 任务计划 | 复杂任务先列出步骤，完成后更新状态 | Agent Runtime |
| 代码修改与 diff | 使用结构化修改，向用户展示实际变化 | File Tools |
| 自动测试 | 修改后选择并运行相关测试，解释失败原因 | Tester SubAgent |
| 代码审查 | 检查逻辑、边界、安全和测试是否完整 | Reviewer SubAgent |
| 人工批准 | 写文件、危险命令和 Git 操作前可以暂停确认 | Permission / Hooks |
| Git 工作流 | 查看分支、提交变更，后续可扩展为 PR 流程 | Git Tools |
| 项目规则与 Skill | 自动读取项目规则，并按需加载完整 Skill | Skill |
| 外部工具 | 通过 MCP 接入文档、Issue、数据库等工具 | MCP |
| 会话继续 | 保存任务进度、决定和失败经验，下次可以继续 | Memory / Context |

## 建议的默认原则

先读代码和项目规则，再修改。

修改后尽量运行测试，不只生成代码。

把 diff、测试结果和风险一起交给用户查看。

高风险操作默认需要批准，SubAgent 只能使用白名单工具。

依据：本节为参考常见 Coding Agent 工作方式整理的 MiniCode 建议设计；不代表当前全部实现。

# 12. 可行性结论与后续顺序

## 可行性结论

结论 项目可以继续。现在的 MiniCode 已经具备一个小型 Coding Agent 的主要骨架，测试也能证明现有模块可以工作。下一阶段不需要重新设计，只要按现有路线逐步补齐。

## 为什么可行

模块顺序合理：先 Runtime 和工具，再 Agent、Trace、Skill、Memory 和 Context。

每个模块都有对应学习文档和测试，修改后容易验证。

工具调用、权限和 Trace 使用统一接口，后续增加功能不需要推翻基础结构。

项目目标是学习和个人原型，当前复杂度与目标基本匹配。

## 建议继续顺序

| 顺序 | 工作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整理 Git、pytest 和 API key | 测试一条命令通过，配置中没有明文密钥 |
| 2 | 完成 Reviewer / Tester / Implementer | 三个角色都能通过 run_subagent 受控执行 |
| 3 | 完成主 Agent 审批与多 Agent Review | 写操作必须经过主 Agent 验收 |
| 4 | 完成权限和安全章节 | 危险操作、不可信内容和提示注入有测试 |
| 5 | 完成 MCP Track | 可以发现、调用并限制外部 MCP 工具 |

## 最终说明

MiniCode 目前最适合继续作为学习项目和个人技术原型。先把现有模块整理稳定，再考虑是否扩大使用范围。

依据：本报告只根据当前本地项目编写，不包含外部市场、竞品或商业预测。